Underhålls- och förnyelseplan för Samfällighetsföreningen Rydebäck III, Djuprännan utarbetad 2023

Reviderad 20250924

Inledning

Samfälligheten Rydebäck III, Djuprännan bildades enligt anläggningsbeslut 1976-07-01, dnr Mk2 166/75. Vid bildandet fanns två gemensamhetsanläggningar: R.N:n Rya ga:4 och R.N:n Rya ga:5. R.N:n Rya ga:4 är gemensamhetsanläggning 1, som enligt anläggningsbeslutet utgör 48 andelar, Djuprännan. R.N:n Rya ga:5 är gemensamhetsanläggning 2, som enligt anläggningsbeslutet utgör 139 andelar. Dessa är fördelade enligt följande; 91 andelar tillhör Brosundet, Burnäset och Bredhäll och 48 andelar tillhör Djuprännan.

R.N:n Rya ga:4 (gemensamhetsanläggning 1) omfattar centralantenn för radio och TV med förstärkare och ledningar samt uttag till varje bostadshus, trafikytor (asfalt), lekplatser och grönytor och dräneringsledningar. R.N:n Rya ga:5 (gemensamhetsanläggning 2) omfattar biluppställningsplatser delvis med skärmtak(carport), trafikytor (asfalt) och grönytor. Sedan 1994-02-02 ingår även två sophus enligt anläggningsbeslut Dnr, Mk2 93:004

Underhålls- och förnyelseplan

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamma anläggningar som är av större värde skall enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inget annat framgår av dessa stadgar.

Genom att bedöma den årliga kostnaden för dels den åldersberoendekomponentens inverkan, det dagliga slitagets påverkan, kan man uppskatta den årliga kostnaden för upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. Kostnaden kan variera kraftigt från år till år, då underhållsbehovet på de olika anläggningarna inträffar vid olika tidpunkter. Underhålls- och förnyelseplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa kostnader och på ett kontinuerligt sätt ackumulera resurserna som krävs. Därmed undviks stora höjningar av årsavgifterna.

En annan anledning till att upprätta en underhålls- och förnyelseplan är att föreningen ökar sin kunskap om anläggningarna underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten.

För att planen ska uppfylla sitt syfte bör den gås igenom och revideras regelbundet inför varje årsstämma.

Underhålls- och förnyelsefonder

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är kommunaltekniska natur eller annars av större värde ska, enligt 19 §SFL, avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. Föreningen bestämmer själv storleken på de avsättningar som ska göras. I Samfällighetsföreningen Rydebäck III, Djuprännan stadgar anges inte hur mycket pengar som ska avsättas till underhållsfonderna.

Fonderna ska användas för att ge styrelsen en beredskap och ett handlingsutrymme när större underhållsåtgärder krävs.

Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning

Anläggningarna uppfördes 1976 och 1994. I enlighet med anläggningsbesluten består de av följande objekt och omfattning:

Gemensamhetsanläggning 1

| Anläggningsform | Objekt | Utbredning/ omfattning | Anläggnings/förnyelse år |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralantenn för radio och TV. | Serviskablar |  | 1976 |
|  | Fördelningskablar |  | 1976 |
|  | G.b.l-kabel |  | 1976 |
| Trafikytor asfalt Gångar | Asfalt | 2737 kvm | 1976/ 2019 |
| Lekplatser | Sandlådor Rutschkana Bakbord Bänkar Gungor | Hags Hags Hags | 1976/2015/2021 2009 2020 2015 2020 |
| Grönytor | Gräs Häckar Planteringar/rabatter |  | 1976/2020 1976 2022 |
| Dräneringsledningar |  |  | 1976 |

Gemensamhetsanläggning 2

| Anläggningsform | Objekt | Utbredning/ omfattning | Anläggnings år/förnyelse år |
| --- | --- | --- | --- |
| Biluppställningsplatser delvis med skärmtak/carport Carportarna vid Burnäset 28 st. Gavelväggarna är förlängda. Parkeringsplatser/målning av parkeringslinjer | Asfalt Tak Balkar Träpanel Belysning Gallergrindar Träpanel | 5 660 kvm Plåttak, tunnare plåt, Burnäset. Järnbalkar Träpanel Defa protect ring opal 40 st, ej Burnäset. Lackerad stål från Troax | 1976 1976 1976/2016 1976//2016/2019 1976/ 2012 1976/2013 2001 2001 1976/2013 |
| Grönytor 70% Djuprännan 30% BBB | Gräs Häckar Planteringar/rabatter |  | 1976/2019 2020/2023 |
| Sophus östra Sophus västra | Tak Träpanel Belysning ytterlampa Träpanel Belysning inomhus Belysning utomhus Stuprör Portar/dörrar Golv | Plåt Träpanel LED-lampa Träpanel Lysrör stål Plåt/trä betong | 1994 1994/2019/2024 2024 1994/2019 2023 1994 2025 1994 1994 |

Anläggningarnas underhållsintervall

| Anläggningsform | Objekt | Åtgärd | Intervall (år) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralantenn för radio och TV. | Serviskablar |  |  |
| Trafikytor/Parkeringsplatser |  | Ny asfaltsbeläggning/ måla linjer | 70 |
| Lekplatser | Sandlådor Rutschkana Bakbord Bänkar Gungor | Byta sand Förnya Förnya Förnya Förnya | 5 15 15 20 15 |
| Grönytor | Gräs Häckar Rabatter/planteringar | Så nytt gräs Förnya Förnya | 50 50 |
| Sophusen östra/västra | Tak Fasad Portar/dörrar Golv | Omläggning Ommålning Nya portar/dörrar Betongarbeten | 50 25 25 60 |
|  | Fläktar | Nya fläktar | 25 |
|  | Armaturer | Byta armaturer | 20 |
| Biluppställningsplatser delvis med skärmtak/carport | Asfalt Tak Balkar Träpanel Belysning | Ny asfalt Byta plåttak Ommålning Byta armaturer | 70 50 25 20 |

Beräkning av avsättning till underhållsfond- och förnyelsefond exkl. moms

Gemensamhetsanläggning 1

| Anläggningsform | Objekt | Åtgärd | Intervall (år) | Beräknad Kostnad | Kostnad per år |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralantenn för radio och TV. | Serviskablar |  |  |  |  |
| Trafikytor asfaltsgångar | Asfalt 2737 kvm | Ny beläggning | 20 | 250/kvm 685 000 | 34 250 |
| Lekplatser |  | Bänkar Gungor Rutschkana el dylikt Sand Bakbord | 20 15 2 5 12 | 20 000 (3st) 10 000 (2st) 52 000 20 000 8 900 | 1 000 670 26 000 4 000 740 |
| Dräneringsledningar |  | Byte | 50 |  |  |
| Grönytor | Gräs Häckar Rabatter/ planteringar | Så nytt gräs Förnya Förnya |  |  |  |
| Summa |  |  |  |  | 66 660 |

Beräkning av avsättning till underhållsfond- och förnyelsefond exkl. moms

Gemensamhetsanläggning 2

| Anläggningsform | Objekt | Åtgärd | Intervall (år) | Beräknad Kostnad | Kostnad per år |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biluppställningsplatser delvis med skärmtak/carport | Asfalt 5660 kvm Tak Balkar Träpanel Träpanel Belysning | Ny beläggning Omläggning (Burnäset) Omläggning (Djuprännan/ Brosundet) (Bredhäll) ommålning ommålning Bredhäll Byta armaturer | 20 1 5 5 25 21 18 10 | 1 415 000 300 000 332 000 332 000 181 000 752 000 58 400 | 70 750 300 000 66 400 66 400 8 600 42 000 5 840 |
| Grönytor 70 % Djuprännan 30 % BBB | Gräs Häckar Rabatter/ planteringar |  |  |  |  |
| Summa |  |  |  |  | 559 990 |

Försäkring

Anläggningarna förutsätts vara försäkrade där så är lämpligt. En försäkring täcker dock endast skador i form av plötslig och oförutsedd händelse. Det innebär att åtgärder pga förslitning i ett gammalt system inte är ersättningsbart. Likaså sker ofta åldersavdrag på materialkostnad vid skador. Försäkringspremier ska därför anses vara skäliga varvid inga krav på full kostnadsersättning vid en skada eftersträvas.

Placeringspolicy

Föreningens kapital ska förvaltas med låg risk och långsiktighet. Kapitalet ska förvaltas så att inte de enskilda medlemmarna påverkas negativt av skatteeffekter.

Underhålls- och förnyelseplanens godkännande

Underhålls- och förnyelseplanen tas fram och beslutas av styrelsen. När planen är framtagen eller reviderad ska den framläggas för nästa ordinarie årsmöte.

Underhålls- och förnyelseplanens förnyelse

Underhålls- och förnyelseplanen ska ses över årligen och revideras minst vart fjärde år.

Genomförda arbeten exkl. moms

Arbete År Kostnad

Lagning av asfaltsytor 2019 110 400

Carportar ommålning Bredhäll 2019 110 400 Carportar ommålning Djuprännan, Brosundet och Burnäset 2016 432 000

Sophusen östra/västra ommålning 2019 30 400 Reparation av östra sophuset + byte av armatur 2024 12 000 Byte av stuprör västra sophuset 2025 Försäkringsärende 0 kr

Renovering av parkeringsplatserna/ nya linjer 2013 34 080

Renovering av lekplatserna Djuprännan 2015 33 360 2020 22 400 2021 13 280

Förnyelse av grönytorna, plantering 2020 83 200 2021 20 400 2022 34 800

Byte av armaturer, ej Burnäset 2012 39 320

Omläggning av marksten vid östra soprummet 2023 14 102